Ospeli borettslag

Infoskriv  nr. 3 – oktober  2015

Denne meldingen ble gitt i september:

VIKTIG MELDING:

Grunnet vanninntrengning må det utføres nødvendig dreneringsarbeid  på baksiden av hus nr 256 –

mellom A- og B-rekkene.

INFORMASJON TIL REKKENE A/B:

HVA

HAR SKJEDD TIL NÅ:

Entreprenøren har holdt på i 2 uker.

Først ble det laget en vei av pukk ned til skadestedet for å få frem tunge gravemaskiner. Deretter startet et omfattende gravearbeid for å komme ned til de skadde rørene som ligger ca 2,5 meter nede i grunnen. Massene besto av store stein og “blautadrit”.

I bunnen var det dannet seg et basseng langs husets grunnmur på

ca 8-10 kubikk vann!

All masse som er kjørt bort blir erstattes med dreneringsmasse.

ÅRSAK/BAKGRUNN:

Bergen Rørinspeksjon har påpekt brudd på drensrør bak LH256 og brudd på rør til avløpsvann bak LH250. I tillegg har man funnet et vannlednings-brudd som kan være årsaken til den store vannansamlingen. Denne ble raskt tettet av tilkalt rørlegger.

HVA

SKJER VIDERE:

Bjørn Erik Savland: Styreleder           ansvar for økonomi - forsikring

Stein Høgseth: Nestleder 		 ansvar for garasjer – parkering – div.

Erik Krogh: Sekretær 	                        ansvar for referater/arkiv/infoskriv

Stig Liabø: vedlikeholdsleder 	  ansvar for utbedringer/anbudsinnhenting

Geir Angell: dugnadsleder		 ansvar for dugnad – verktøy - HMS

Grethe Mjømen: Varamedlem

Berit Tande: Varamedlem

Henvendelser til styret:

styret@ospeli.no,

alternativt legges i styreleders postkasse, Lillehatten 214. Brev merkesmed”Styret

_____________________________________

Drensrør blir utbedret og knyttet til ny drenskumme. Kummen vil muliggjøre fremtidig inspeksjon av vannmengde.

Grunnmuren som er avdekket blir kledd med grunnmursplast og plater for å sikre mot fremtidig vanninntrengning.

Nye masser av pukk og singel vil bli tilført. Nabohusene nedenfor og ovenfor skadestedet har hatt besøk av gravemaskin i hagene, og evt. skader vil bli utbedret.

Graving for å utbedre bruddet ved hus 250 starter i slutten av neste uke (41).

Her må terrassen dessverre fjernes midlertidig for å få tilgang til bruddet.

Ospeli, 2. oktober 2015. Hilsen Styret.